프로젝트 개발 계획서(안)

(「DART 재무 분석 기반 요약 보고서 생성」)

2026. 09. 22

| 훈련과정명 (소속) | AI 에이전트 서비스 개발자 부트캠프 (중앙정보기술인재개발원) |
| --- | --- |
| 팀 명 | DART |
| 팀장 성명 | 남윤정 |
| 팀원 성명 | 최진욱 |
| 팀원 성명 |  |
| 팀원 성명 |  |
| 팀원 성명 |  |
| 팀원 성명 |  |
| 지도강사 | 김천국 |

1. 개  요

□ 개발배경 및 필요성

1. 복잡한 재무 정보의 접근성 한계:

전자공시(DART) 데이터는 정보량이 많고 용어가 전문적이어서, 신속하고 직관적인 해석에 어려움이 있습니다.

2. 기존 일반 조회 방식의 특성:

DART 공시 시스템이나 일반 금융 플랫폼은 단순 수치와 표/그래프 조회 위주로 구성되어 있어, 맥락을 파악할 수 있는 종합 텍스트 보고서 작성에는 한계가 있습니다.

3. 본 서비스의 차별화 포인트:

DART Open API 연동으로 정확한 데이터를 수집하고, AI 맞춤형 생성 로직을 통해 사용자 수준(전문 분석/알기 쉬운 해설)에 맞춘 요약 보고서를 자동 생성합니다.

□ 개발목표

해결하고자 하는 문제

- 방대하고 어려운 DART 재무 데이터의 높은 진입장벽과 해석 소요 시간 문제

2. 사용자 눈높이를 고려하지 않은 단순 수치 위주의 정보 제공 한계

실현하고자 하는 아이디어

- AI 기반 재무 보고서 자동화: 기업명 입력 시 최근 3개년 DART 데이터를 자동 분석하고 요약 하는 에이전트 구현

- 맞춤형 해설: 정량 분석 중심의 '전문가 모드'와 쉬운 비유 중심의 '쉬운 해설 모드' 제공

- 대화형 웹 UI: Streamlit 기반의 직관적인 모드 전환 및 실시간 질의응답 환경 구축

□ 기존 서비스(플랫폼)에 관한 고찰

※ 기존에 유사한 아이디어나 시스템이 있는 경우, 차별화 또는 개선점을 기술해 주십시오. 해당사항이 없다면 공백으로 두십시오.

□ 예상 산출물

- 애플리케이션: Streamlit 재무 상담 앱과 소스 코드. 기업명으로 OpenDART 재무자료를 조회, 선택한 설명 수준으로 상담하며 요청 시 한국어 PDF를 생성·다운로드.

- 시스템 설계서:  Streamlit·LangGraph·stdio MCP·OpenDART·OpenAI·MySQL 컨테이너의 구성, 요청 흐름, 저장 경계와 운영 제약을 설명.

- 데이터 및 API 설계서:  CorpCode 및 동기화 이력의 MySQL 구조와 OpenDART API 입력·응답·정규화·출처 정보를 정리.

- 실행·환경 설정 안내서: Python·.env 설정, 별도 MySQL 8 Docker 컨테이너의 DB·테이블 준비, CorpCode 동기화와 Streamlit 실행 절차를 안내.

2. 주요 기능

| 주요 기능 명칭 | 주요 기능에 관한 상세 설명(명세) |
| --- | --- |
| 재무 설명 수준 선택 | 대화 시작 전 고등학생·대학생(비전공자)·일반인·전문가 중 설명 수준을 선택합니다. 선택한 수준에 맞춰 용어와 설명 깊이를 조정합니다. |
| 기업명으로 기업 식별 | 입력한 회사명을 MySQL CorpCode 마스터에서 검색해 OpenDART 기업 고유번호로 연결합니다. 검색 결과가 없거나 모호하면 임의의 기업을 선택하지 않습니다. |
| OpenDART 재무자료 조회 | 기업의 정기보고서에서 주요 계정·재무제표·주요지표를 조회합니다. 연결(CFS) 또는 별도(OFS) 기준을 사용하며 원본 응답, 정규화 값과 출처 정보를 에이전트에 전달합니다. |
| 대화형 재무 분석 | LangGraph 에이전트가 필요할 때 MCP 조회 도구를 호출하고 OpenAI 모델이 결과를 설명합니다. 답변에는 확인된 기간·단위·기준과 자료의 한계를 반영합니다. |
| 현재 대화 이어가기 | Streamlit 세션 안에서 질문과 응답을 유지해 후속 질문에 활용합니다. 대화 이력은 현재 세션 범위이며 MySQL에 영구 저장하지 않습니다. |
| PDF 생성 및 다운로드 | 사용자가 요청하면 상담 내용을 요약·분석·주요지표·유의사항·출처를 포함한 한국어 PDF로 생성합니다. 파일이 확인되면 화면에 다운로드 버튼을 제공합니다. |
| CorpCode DB 동기화 | 운영자가 CLI 명령으로 OpenDART CorpCode ZIP을 MySQL에 동기화합니다. 필요한 ORM 테이블을 생성하고 동시 동기화는 MySQL 잠금으로 제어합니다. |

3. 프로젝트 개발일정안

| 작 업 명 | 담당자 | 개발 일정 |  |  |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9/22 | 9/23 | 9/28 | 9/29 | 9/30 |  |
| 1. 계획 |  |  |  |  |  |  | 9/22 ~ 9/22 |
| - 목표정의 | 남윤정 |  |  |  |  |  | 9/22 ~ 9/22 |
| - 계획서 작성 | 남윤정 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 요구분석 |  |  |  |  |  |  | 9/23 ~ 9/23 |
| - 필요 기능 정의 | 남윤정 |  |  |  |  |  | 9/23 ~ - 9/23 |
| - 요구분석서 작성 | 최진욱 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 설계 |  |  |  |  |  |  | 9/28 ~ 9/28 |
| - 시스템 구조 설계 | 남윤정 |  |  |  |  |  | 9/28 ~ 9/30 |
| - 설계서 작성 | 최진욱 |  |  |  |  |  |  |
| - 발표자료 작성 | 남윤정, 최진욱 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 구현 |  |  |  |  |  |  | 9/28 ~ 9/30 |
| - 기능의 구현 | 남윤정, 최진욱 |  |  |  |  |  | 9/28 ~ 9/30 |
| - DB 구축 | 최진욱 |  |  |  |  |  |  |
| - 기능 통합 | 남윤정, 최진욱 |  |  |  |  |  |  |
| 5. 시험 및 피드백 |  |  |  |  |  |  | 9/30 ~ 9/30 |
| - 시험 및 테스트 | 최진욱 |  |  |  |  |  | 9/30 ~ 9/30 |
| - 매뉴얼 작성 | 남윤정, 최진욱 |  |  |  |  |  |  |
| - 최종 발표자료 작성 | 남윤정, 최진욱 |  |  |  |  |  |  |

4. 시스템 구조

| 구성요소 | 설 명 | 개발환경 및 구현방법 |
| --- | --- | --- |
| Streamlit 사용자 화면 | 기업명과 질문을 입력하고 재무 설명 수준을 선택합니다. 답변을 대화로 보여 주며, 생성된 PDF를 내려받을 수 있게 합니다. | Python 3.12+, Streamlit. app/streamlit_app.py에서 화면과 세션 상태, PDF 다운로드를 처리합니다. |
| LangGraph 재무 상담 에이전트 | 대화 흐름을 관리하고 OpenAI 모델 응답에 따라 재무 조회·일반 API·PDF 생성 MCP 도구를 선택해 호출합니다. | LangGraph, LangChain OpenAI. app/agent.py와 app/prompts.py에서 그래프, 모델, 설명 수준별 지침을 구성합니다. |
| stdio MCP 서버와 도구 | 에이전트가 사용할 재무자료 조회, 일반 OpenDART API 호출, PDF 생성 기능을 도구로 제공합니다. | MCP FastMCP 및 langchain-mcp-adapters. 에이전트가 app/mcp_server.py를 별도 stdio 프로세스로 실행하고 app/mcp_tools.py의 도구를 연결합니다. |
| OpenDART API 연동 | 기업 고유번호와 사업보고서 접수정보를 이용해 기업 개황, 주요 계정, 재무제표 및 재무지표를 조회합니다. 원본 응답과 정규화 값, 출처를 상담에 전달합니다. | app/callImportant.py의 httpx 기반 HTTPS JSON 클라이언트가 OpenDART API를 호출합니다. 재무 조회 결과는 현재 DB에 적재하지 않습니다. |
| MySQL CorpCode 데이터베이스 | 기업명과 OpenDART 고유번호를 연결하는 CorpCode 마스터 및 전체 동기화 실행 요약을 보관합니다. | 사용자 관리 MySQL 8, SQLAlchemy 비동기 ORM, asyncmy. 연결 주소는 CORP_CODE_DATABASE_URL 환경변수로 설정합니다. |
| CorpCode 동기화 명령 | 운영자가 OpenDART CorpCode ZIP을 받아 기업 코드 자료를 검증·동기화합니다. 동시 실행은 DB 잠금으로 제어합니다. | app/corp_code_sync.py의 CLI가 ZIP/XML을 처리하고 필요한 ORM 테이블을 준비해 MySQL에 반영합니다. 상담 요청 중 자동 동기화하지 않습니다. |
| PDF 보고서와 로컬 파일 | 상담 요약, 분석, 주요 지표, 유의사항과 출처를 한국어 PDF로 구성하고 사용자에게 다운로드를 제공합니다. | PyMuPDF(fitz)를 사용하는 app/pdf_report.py가 기본 src/data/reports/에 저장합니다. 경로는 FINANCIAL_REPORT_DIR로 지정할 수 있습니다. |

5. 조직구성 및 업무분장

| 팀원명 | 역할 및 할 일 |
| --- | --- |
| 남윤정 | 목표와 필요 기능을 정리하고 시스템 구조를 설계합니다. Streamlit 화면, LangGraph 에이전트·프롬프트와 MCP 도구 연결을 구현하며 기능 통합을 조율합니다. 계획서와 발표자료를 작성하고 최종 매뉴얼을 공동 작성합니다. |
| 최진욱 | 요구분석서와 상세 설계서를 작성합니다. OpenDART API 연동과 기업 재무 데이터 조회, CorpCode MySQL DB 구축·동기화 및 LangGraph 에이전트·프롬프트와 MCP 도구 연결을 구현을 같이 담당하고 PDF 보고서 생성을 구현합니다. 기능 시험과 결과 확인을 수행하며 매뉴얼을 공동 작성합니다. |

6. 기대효과 및 활용분야

☐ 기대효과

- 재무 분석 시간 단축: 공시 자료 검색 및 파싱 자동화로 리포트 작성에 드는 시간 대폭 절감

- 정보 접근성 향상: 어려운 재무 용어를 쉬운 언어로 풀어주어 누구나 쉽게 기업 상태 파악 가능

- 데이터 신뢰성 확보: DART Open API 기반 정량 데이터 활용으로 높은 정확도와 균일한 품질 유지

☐ 활용분야

- 실무 분석 지원: 재무 및 기획 담당자의 빠른 의사결정을 위한 기초 요약 자료로 활용

- 입문자 분석 보조: 초보 투자자 및 비재무 직군의 기업 분석과 재무제표 학습 도구로 활용

- 금융 서비스 연동: 핀테크 및 증권 플랫폼 내 AI 기반 자동 요약 리포팅 모듈로 확장 적용